| Codigo do Projeto: | FORUM-ACAD-2025 |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: | Forum Academico UNIFEI |
| Cliente: | UNIFEI - Departamento de Computacao |

STATUS REPORT DO PROJETO - SR04

| Elaboracao do Documento: | 26/11/2025 |
| --- | --- |
| Periodo de referencia do SR: | 01/10/2025 a 26/11/2025 |
| Responsavel pelo documento: | Equipe 10 / Gerente de Projeto |

# 1. Introducao

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relacao ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento esta dividido nas seguintes secoes:

Secao 2 - Revisao de marco: Apresenta o resultado da revisao de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as acoes corretivas que deverao ser tomadas.

Secao 3 - Pendencias do periodo: Apresenta as pendencias do periodo analisado.

Secao 4 - Parecer sobre o projeto: Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atencao.

# 2. Revisao de Marco

Essa secao contem informacoes sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisao, a indicacao de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as acoes corretivas recomendadas para sanar os desvios.

## 2.1 Itens Revisados

A tabela abaixo indica quais artefatos foram revisados e qual o resultado da revisao desses artefatos.

| Itens revisados | Status do artefato | Problemas / Impactos | Acao corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | Concluido no prazo. SPI = 1.0 | Nenhum desvio identificado | N/A |
| Orcamento | Dentro do previsto. CPI = 1.0 | Nenhum desvio identificado | N/A |
| Plano de RHs | Recursos mantidos conforme planejado | Nenhum desvio | N/A |
| Comprometimento | Stakeholders comprometidos | Nenhum desvio | N/A |
| Plano de comunicacao | Reunioes realizadas conforme planejado | Nenhum desvio | N/A |
| Riscos do projeto | Riscos mitigados | 8 bugs identificados e corrigidos | Correcoes aplicadas |
| 8 CRUDs | 100% implementados e testados | Nenhum desvio | N/A |
| Relatorio | Implementado com metricas | Nenhum desvio | N/A |
| Baseline Git | Tag v3.0.0 criada | Nenhum desvio | N/A |
| Bugs Mantis | 8 bugs registrados | 100% resolvidos | N/A |

Tabela 1 - Itens Revisados

## 2.2 Acompanhamento de Acoes Corretivas

Essa secao contem o resultado do acompanhamento das acoes corretivas de periodos anteriores.

| Acao corretiva | Objetivo da acao corretiva | Resultado | Nova Acao? |
| --- | --- | --- | --- |
| Correcao autenticacao painel admin | Adicionar header x-usuario-id em todas requisicoes | Implementado com sucesso | Nao |
| Correcao dashboard zerado | Exibir contadores corretos no dashboard | Implementado com sucesso | Nao |
| Atualizacao senha admin | Corrigir senha para Teste@123 | Atualizado no banco de dados | Nao |

Tabela 2 - Acompanhamento de Acoes Corretivas

# 3. Pendencias do Periodo Analisado

Nenhuma pendencia identificada. Todos os requisitos da Release 04 foram atendidos dentro do prazo estabelecido.

# 4. Parecer sobre o Projeto

O projeto Forum Academico UNIFEI encontra-se em situacao favoravel, com todas as entregas da Release 04 concluidas dentro do prazo e orcamento previstos. O sistema esta pronto para uso em ambiente de producao.

Entregas realizadas: 8 CRUDs completos (Usuarios, Disciplinas, Topicos, Respostas, Recados, Arquivos, Matriculas, Monitorias), 1 Relatorio gerencial com metricas, Baseline Git com tag v3.0.0, 8 bugs registrados no Mantis e corrigidos (100% taxa de resolucao), Testes automatizados com Selenium.

## 4.1 Pontos de Sucesso

- Implementacao completa dos 8 modulos CRUD conforme especificacao

- Sistema de autenticacao funcionando corretamente com 4 perfis de usuario

- Painel administrativo com dashboard e metricas em tempo real

- Testes automatizados com Selenium validando CRUDs de Matriculas e Monitorias

- Taxa de resolucao de bugs: 100%

- Documentacao completa e atualizada

## 4.2 Pontos de Atencao

Nenhum fato relevante a ser destacado.

Aprovacoes:

_________________________          _________________________          _________________________

Coordenador de Projeto                   Analista de Qualidade                       Gerente Tecnico

Data: ___/___/_____                        Data: ___/___/_____                          Data: ___/___/_____